DESARROLLO DE SOFTWARE - GRUPO 2

Asistente de Turnos con IA

Sprint 0 - Entregables y Estado del Repositorio

Periodo: 01/04/2026 - 14/04/2026  |  Fecha del documento: 02/04/2026

# 1. Objetivo del Sprint 0

El Sprint 0 no produce funcionalidad de negocio. Su unico objetivo es que el equipo tenga el entorno listo para empezar a codear en Sprint 1 sin fricciones tecnicas. Todos deben poder levantar el backend y el frontend en su computadora local antes del 14/04.

# 2. Tarjetas del Sprint (Trello)

Las siguientes tarjetas fueron definidas para Sprint 0:

| Ref | Tarjeta | Descripcion | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-1 | Crear repo GitHub con estructura | Repo con /frontend, /backend, /docs. .gitignore, README y proteccion de rama main. | Equipo | Hecho |
| S0-2 | Configurar entorno Python + PostgreSQL | Python 3.11+, virtualenv, FastAPI + Uvicorn. BD local: turno_ia_dev. | Cada integrante | Pendiente |
| S0-3 | Scaffolding frontend React + Vite | Proyecto Vite, React Router, Axios. Verificar que compila. | Cada integrante | Pendiente |
| S0-4 | Crear cuenta y sandbox en Twilio | Mail grupal, activar sandbox WhatsApp, enviar primer mensaje de prueba. | Eric / Luciano | Pendiente |
| S0-5 | Tablero Trello del proyecto | 5 listas + todas las tarjetas de todos los sprints cargadas. | Marcelo | Hecho |

ATENCION: La tarjeta "S0 - Modelo de datos con SQLAlchemy" en el tablero Trello tiene un error de etiqueta. Ese trabajo pertenece al Sprint 1 (15/04-28/04), no al Sprint 0. Corregir el nombre a "S1 - Modelo de datos con SQLAlchemy" y moverla a Backlog.

# 3. Estructura del Repositorio Creada

La siguiente estructura fue inicializada. Los comentarios indican en que sprint se completa cada carpeta:

Turno_IA/                     <- Raiz del proyecto

|-- .gitignore                 <- Ignora venv, __pycache__, .env, node_modules

|-- README.md                  <- Setup rapido para todo el equipo

|-- .env.example               <- Guia sobre como usar los .env

|

|-- docs/

|   +-- historias_de_usuario.md

|

|-- backend/                   <- Python + FastAPI

|   |-- requirements.txt       <- Dependencias del proyecto

|   |-- .env.example           <- Template de variables de entorno

|   |-- main.py                <- Punto de entrada (uvicorn main:app)

|   |-- alembic/               <- Migraciones de BD (se usa en S1)

|   |-- tests/                 <- Pruebas (se usan en S4)

|   +-- app/

|       |-- __init__.py        <- Hace de app/ un paquete Python

|       |-- config.py          <- Lee .env con Pydantic Settings

|       |-- database.py        <- Conexion SQLAlchemy a PostgreSQL

|       |-- models/            <- Tablas BD con SQLAlchemy (S1)

|       |-- schemas/           <- Contratos API con Pydantic (S1)

|       |-- routers/           <- Endpoints REST (S1)

|       +-- services/          <- Logica de negocio (S1+)

|

+-- frontend/                  <- React + Vite

|-- package.json           <- Dependencias Node

|-- vite.config.js         <- Configuracion de Vite

|-- .env.example           <- Template de variables de entorno

|-- index.html             <- Entry point HTML

+-- src/

|-- main.jsx           <- Render de React al DOM

|-- App.jsx            <- Router raiz (rutas comentadas)

|-- pages/             <- Pantallas completas (S3)

|-- components/        <- Componentes reutilizables (S3)

|-- services/          <- Llamadas HTTP con Axios (S2+)

+-- hooks/             <- Custom hooks de React (S3+)

# 4. Dependencias Instaladas

## 4.1 Backend (requirements.txt)

| Paquete | Version | Para que sirve |
| --- | --- | --- |
| fastapi | 0.111.0 | Framework web asincrono - la base del backend |
| uvicorn | 0.29.0 | Servidor ASGI - corre la app con "uvicorn main:app" |
| sqlalchemy | 2.0.30 | ORM - mapea clases Python a tablas de la base de datos |
| alembic | 1.13.1 | Migraciones de base de datos versionadas |
| pydantic | 2.7.1 | Validacion de datos - define los schemas de la API |
| pydantic-settings | 2.2.1 | Lee variables de entorno desde el archivo .env |
| python-dotenv | 1.0.1 | Carga el archivo .env al arrancar la app |
| psycopg2-binary | 2.9.9 | Driver que conecta SQLAlchemy con PostgreSQL |

## 4.2 Frontend (package.json)

| Paquete | Para que sirve |
| --- | --- |
| react + react-dom | Libreria principal de UI - componentes y renderizado |
| react-router-dom | Enrutamiento del SPA - navegar entre paginas sin recargar |
| axios | Cliente HTTP - hace las llamadas al backend FastAPI |
| vite + @vitejs/plugin-react | Bundler ultrarapido - reemplaza Create React App |

# 5. Como Levantar el Proyecto (Cada Integrante)

## 5.1 Requisitos previos

- Python 3.11 o superior instalado

- PostgreSQL instalado y corriendo localmente

- Node.js 18+ instalado

- Git configurado con tu usuario de GitHub

## 5.2 Clonar el repositorio

git clone https://github.com/[usuario-del-equipo]/Turno_IA.git

cd Turno_IA

## 5.3 Backend

cd backend

python -m venv venv

source venv/bin/activate       # Windows: venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env           # Editar con tu DATABASE_URL

uvicorn main:app --reload

Verificar: abrir http://localhost:8000 - debe responder: {"status": "ok", "app": "TurnoIA"}

## 5.4 Frontend

cd frontend

npm install

npm run dev

Verificar: abrir http://localhost:5173 - debe mostrar: "TurnoIA - En construccion"

## 5.5 PostgreSQL - crear la base de datos

psql -U postgres

CREATE DATABASE turno_ia_dev;

\q

Luego editar backend/.env:

DATABASE_URL=postgresql://postgres:TU_PASSWORD@localhost:5432/turno_ia_dev

# 6. Que Viene en Sprint 1 (15/04 - 28/04)

Con el entorno listo, el Sprint 1 se enfoca en construir el core del backend:

- Modelo de datos con SQLAlchemy: Clases Negocio, Profesional, Cliente y Turno. Migracion inicial con Alembic.

- CRUD de turnos via API REST: POST /turnos, GET /turnos/{id}, PATCH /turnos/{id}, DELETE /turnos/{id}. Validaciones con Pydantic.

- Autenticacion JWT: Registro y login del negocio. Token JWT con python-jose. Middleware con Depends().