DESARROLLO DE SOFTWARE - GRUPO 2

Asistente de Turnos con IA

Sprint 1 - Backend Core: Turnos, Agenda y Autenticación

Período: 15/04/2026 - 28/04/2026  |  Fecha del documento: 29/04/2026

# 1. Objetivo del Sprint 1

Construir el núcleo del backend de TurnoIA: dejar implementado el modelo de datos persistente, los endpoints REST que el frontend y el chatbot van a consumir, y la autenticación de los negocios (tenants) que van a operar la plataforma. Al cierre del sprint el backend está en condiciones de recibir reservas, listarlas y modificarlas - lo que habilita el desarrollo del chatbot de WhatsApp en el Sprint 2.

# 2. Tarjetas del Sprint (Trello)

Las tres tarjetas del Sprint 1 se cerraron en la rama develop. El detalle del trabajo se commiteó en cuatro commits granulares (chore + 3 feat) listos en el script scripts/commit_sprint1.sh.

| Ref | Tarjeta | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | Modelo de datos con SQLAlchemy | Definir modelos Negocio, Profesional, Cliente, Turno con relaciones y enum de estado. Migración inicial 0001 con Alembic. | Equipo | Hecho |
| S1-2 | CRUD de turnos — endpoints REST | POST/GET/PATCH/DELETE en /api/turnos. Filtros por fecha, estado, profesional. Soft-delete. Multitenancy. Validación con Pydantic. | Equipo | Hecho |
| S1-3 | Autenticación JWT para el negocio | POST /api/auth/register, /login, GET /me. Hashing bcrypt (passlib), JWT HS256 (python-jose). Dependency get_current_negocio. | Equipo | Hecho |

# 3. Estructura del Repositorio Actualizada

Sobre la estructura inicial del Sprint 0 se incorporaron los archivos correspondientes a modelos, esquemas Pydantic, lógica de negocio (services), routers y autenticación. Los archivos nuevos del S1 se marcan con [NEW]:

Turno_IA/

|-- .gitattributes                 [NEW] Normalización de finales de línea

|-- scripts/

|   +-- commit_sprint1.sh          [NEW] Script de commits del S1

|

+-- backend/

|-- alembic.ini                [NEW] Configuración de migraciones

|-- alembic/

|   |-- env.py                 [NEW] Lee DATABASE_URL desde Settings

|   |-- script.py.mako         [NEW] Template de migraciones

|   +-- versions/

|       +-- 20260429_0001_initial_schema.py  [NEW] Migración inicial

|

|-- main.py                    Routers auth y turnos registrados

|-- requirements.txt           +python-jose, +passlib[bcrypt], +email-validator

|-- .env.example               +JWT_SECRET_KEY, JWT_ALGORITHM, JWT_EXPIRE_MINUTES

|

+-- app/

|-- config.py              +Settings JWT

|-- dependencies.py        [NEW] get_db()

|-- security.py            [NEW] hash, verify, jwt, get_current_negocio

|

|-- models/

|   |-- base.py            [NEW] Mixins (id, timestamps)

|   |-- negocio.py         [NEW]

|   |-- profesional.py     [NEW]

|   |-- cliente.py         [NEW]

|   +-- turno.py           [NEW] + EstadoTurno (enum)

|

|-- schemas/

|   |-- auth.py            [NEW] Register, Login, Token, NegocioOut

|   +-- turno.py           [NEW] Create, Update, Out

|

|-- services/

|   |-- auth_service.py    [NEW] registrar_negocio, autenticar_negocio

|   +-- turnos_service.py  [NEW] CRUD + detección solapamientos

|

+-- routers/

|-- auth.py            [NEW] register / login / me

+-- turnos.py          [NEW] CRUD protegido por JWT

# 4. Modelo de Datos

Cuatro entidades con relaciones explícitas. La clave del diseño: todo recurso pertenece a un negocio_id. Esa columna habilita la multitenancy del MVP (consultorios médicos) y la futura escalabilidad a otros rubros (peluquerías, estudios jurídicos, talleres).

| Modelo | Campos principales |
| --- | --- |
| Negocio | id, nombre, slug, email, hashed_password, telefono_whatsapp, plan, activo, created_at, updated_at |
| Profesional | id, negocio_id (FK), nombre, especialidad, email, activo, timestamps |
| Cliente | id, negocio_id (FK), nombre, telefono, email, notas, timestamps. Único: (negocio_id, telefono) |
| Turno | id, negocio_id (FK), profesional_id (FK), cliente_id (FK), fecha_hora, duracion_min, estado (enum), notas, origen, timestamps |

Estados del turno (enum):

- pendiente: turno creado, aún no confirmado por el cliente

- confirmado: el cliente confirmó por WhatsApp o panel

- cancelado: liberado, no ocupa la franja horaria

- reprogramado: cambió fecha/hora respecto al original

- completado: el cliente asistió al turno

# 5. Endpoints REST Disponibles

La documentación interactiva (Swagger) queda disponible en http://localhost:8000/docs cuando el backend está corriendo.

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Registra un nuevo Negocio (tenant). Devuelve 409 si email/slug existe. |
| POST | /api/auth/login | Devuelve access_token JWT (válido 24 hs por defecto). |
| GET | /api/auth/me | Datos del Negocio autenticado. Requiere Bearer token. |
| POST | /api/turnos | Crea turno. Valida pertenencia y solapamientos. |
| GET | /api/turnos | Lista con filtros: desde, hasta, estado, profesional_id, paginación. |
| GET | /api/turnos/{id} | Obtiene un turno (404 si no es del negocio autenticado). |
| PATCH | /api/turnos/{id} | Actualiza campos (estado, fecha, duración, etc). |
| DELETE | /api/turnos/{id} | Soft-delete: estado pasa a 'cancelado'. No borra históricamente. |

# 6. Dependencias Nuevas (S1)

## 6.1 Backend (requirements.txt)

Sobre la base del Sprint 0 se sumaron tres librerías relacionadas con autenticación:

| Paquete | Versión | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| python-jose[cryptography] | 3.3.0 | Codificación y validación de tokens JWT (algoritmo HS256) |
| passlib[bcrypt] | 1.7.4 | Hashing seguro de passwords con bcrypt (12 rounds por defecto) |
| email-validator | 2.2.0 | Validación de email en EmailStr de Pydantic |

## 6.2 Frontend

No hay cambios. El frontend se trabaja en Sprint 3.

# 7. Cómo Levantar el Backend con los Cambios del S1

## 7.1 Instalar dependencias nuevas

cd backend

source venv/bin/activate         # Windows: venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

## 7.2 Configurar variables de entorno

Editar backend/.env (se actualizó el .env.example con las nuevas claves):

DATABASE_URL=postgresql://postgres:TU_PASS@localhost:5432/turno_ia_dev

JWT_SECRET_KEY=$(python -c 'import secrets; print(secrets.token_hex(32))')

JWT_ALGORITHM=HS256

JWT_EXPIRE_MINUTES=1440

## 7.3 Aplicar la migración inicial

alembic upgrade head

Esto crea las cuatro tablas en la base de datos: negocios, profesionales, clientes y turnos, con sus FK e índices.

## 7.4 Levantar el servidor

uvicorn main:app --reload

Verificar:

- http://localhost:8000 → {"status":"ok","app":"TurnoIA"}

- http://localhost:8000/docs → Swagger con todos los endpoints

## 7.5 Probar el flujo (curl o Swagger UI)

# 1. Registrar negocio

curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/register -H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"nombre":"Consultorio Demo","slug":"demo","email":"demo@x.com","password":"supersecret"}'

# 2. Login → obtener JWT

curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"email":"demo@x.com","password":"supersecret"}'

# 3. Crear turno (con el access_token devuelto)

curl -X POST http://localhost:8000/api/turnos -H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"profesional_id":1,"cliente_id":1,"fecha_hora":"2026-05-10T15:00:00Z","duracion_min":30}'

# 8. Verificación - Smoke Tests

Antes de cerrar el sprint se ejecutó una batería de 17 pruebas funcionales contra el backend (FastAPI TestClient + SQLite en memoria) que cubren los flujos críticos: registro, login, CRUD, validaciones, multitenancy y soft-delete. Resultado: 17/17 OK.

| # | Caso | Resultado |
| --- | --- | --- |
| #1 | REGISTER 201 | Crear negocio con datos válidos |
| #2 | LOGIN 200 | Login y obtención de JWT |
| #3 | CREATE TURNO 201 | POST /api/turnos exitoso |
| #4 | CONFLICTO 409 | Crear segundo turno mismo horario => 409 |
| #5 | LIST 200 | GET /api/turnos devuelve el turno creado |
| #6 | PATCH a confirmado | Actualizar estado a 'confirmado' |
| #7 | AUTH FAIL 401 | GET sin Bearer token => 401 |
| #8 | DELETE 204 | Soft-delete exitoso |
| #9 | GET post-delete | Estado pasó a 'cancelado' |
| #10 | Multitenancy LIST | Otro negocio ve 0 turnos |
| #11 | Multitenancy GET | Otro negocio recibe 404 al pedir turno ajeno |
| #12 | REGISTER duplicado | Slug repetido => 409 |
| #13 | LOGIN bad pwd | Password incorrecto => 401 |
| #14 | MT crear con prof ajeno | Crear turno con profesional de otro negocio => 404 |
| #15 | Validación Pydantic | duracion_min < 5 => 422 |
| #16 | Filtro estado | GET ?estado=cancelado solo trae cancelados |
| #17 | GET /me | Endpoint /me devuelve negocio correcto |

# 9. Cómo Commitear el Sprint en develop

Todo el código del S1 quedó en el working tree de la rama develop. Para crear los cuatro commits granulares de forma reproducible, ejecutar:

bash scripts/commit_sprint1.sh

El script verifica que estés en develop y crea los commits en este orden:

- chore(repo): .gitattributes + actualización .gitignore

- feat(S1)(models): modelos SQLAlchemy + migración inicial Alembic

- feat(S1)(auth): autenticación JWT (registro, login, /me)

- feat(S1)(turnos): CRUD REST de turnos con multitenancy

Una vez creados los commits, hacer 'git push origin develop' cuando estés conforme.

# 10. Qué Viene en Sprint 2 (29/04 - 12/05)

Con el backend core listo, el Sprint 2 se enfoca en conectar el chatbot de WhatsApp:

- Webhook Twilio (POST /webhook/whatsapp): recibir y parsear mensajes.

- Flujo de reserva por texto (máquina de estados: saludo → nombre → fecha → confirmar).

- Integración Whisper API: transcripción de audios (ogg) recibidos por WhatsApp.

- Confirmación automática del turno y persistencia en la BD usando turnos_service.

Capacidad disponible: 20 horas (5 personas × 2 h/semana × 2 semanas).